|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | پویان کمک حمید | ایلیا  شروع کد | خودم  شروع کد | حمید پردازش | تا دوهفته تا 7 ابان | تحقیق راجع به تئوری کار و  یادگیری و تحقیق در باره ی پردازش تصویر |
|  |  |  |  | پویان  کتابخونه | ایلیا  فلوچارت | خودم  کتابخانه | حمید  فلوچارت | تا 14 ابان | رسم فلوچارت و تحقیق راجع به کتابخانه |
|  |  |  |  | کد | دیباگ و کامل کردن کد | کد | کد | تا 21 ابان | نوشتن پایه ی کد به صورت ساده |
|  |  |  |  | کد | کد | کد | کد | تا 21 ابان | کمک گرفتن از کتابخانه در کد |
|  |  |  |  | کد | کد | کد | کد | 28 ابان | برنامه ریزی کامل کد با استفاده از پایه ی کد |
|  |  |  |  | کد | کد | کد | کد | تا 15 اسفند | شروع کد به صورت کامل |
|  |  |  |  | کد | کد | کد | **کد** | تا زمان تحویل پروژه | دیباگ کد |
|  |  |  |  | کد | کد | کد | کد | تا زمان تحویل پروژه | اضافه کردن اپشن به برنامه ی ما |